Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 01/08/23 - 03/08/23

b) O que estava planejado?

Essas eram as features para a entrega:

Feature: Busca de consultas

As a Usuario do sistema

I want to buscar uma consulta informando o nome do paciente ou o nome do medico

So that eu visualize a consulta desejada

Feature: Gerenciamento de consultas

As a Usuario do sistema

I want to marcar, desmarcar e editar uma consulta

So that eu gerencie as consultas do consultorio

Feature: Busca de paciente

As a Usuario do sistema

I want to buscar um paciente informando o seu nome ou CPF

So that eu visualize o paciente desejado

Baseada nela dividimos da seguinte forma as atividades:  
1.1- Cadastro de paciente (Branco)

1.2- Cadastro de médico (Guilherme)

2.1- Busca de paciente (depende da 1.1) (Izabel)

2.2- Gerenciamento de consultas (depende da 1.1 e 1.2) (Rochel)

3- Busca de consultas (depende da 2.2) (Andrew e Erik)

Combinamos que em cada atividade englobaria seus respectivos teste, de model no caso da 1.1 e 1.2 e os cenários no caso das demais. Além disso, combinamos a execução correta dos testes no GitHub Actions.

c) O que foi feito?

* As histórias e seus respectivos testes seguiram a divisão citada acima.
* Correções dos problemas apontados pelo Codacy; (on demand)
* Projeto implantado no Render; (Branco)
* Postmortem da iteração; (Izabel e Guilherme)
* Release publicado.

d) O que não foi feito?

Tivemos muita dificuldade na configuração de ambiente para testes, o que atrasou consideravelmente a finalização dos cenários, e por consequência, das duas primeiras features.

Além disso, a feature 3, Busca de consultas, não ficou pronta a tempo do Release, muito em conta do atraso das duas primeiras que seriam pré-requisitos para sua implementação.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

* Separar e criar branches de maneira mais organizada.
* Feature 3- Busca de consultas   
    
  As outras atividades serão incrementadas a depender das exigências feitas pelo professor para a próxima Release, as atividades pendentes também serão implementadas.

f) Lições aprendidas

Essas atividades têm necessitado de calma e prazo, para além de apenas o conhecimento técnico, pois no geral elas são simples, mas muitos empecilhos aparecem ao decorrer de sua execução, sejam eles de ferramentas, bugs, configurações, etc. Na próxima Release, podemos aproveitar melhor o conhecimento adquirido ao lidar com as atividades que necessitam de mais atenção, juntamente com os empecilhos que surgiram e não foram solucionados a tempo durante esta atividade.