Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 08/08/23 - 15/08/23

b) O que estava planejado?

Essas eram as features para a entrega:

Feature: Gerenciamento de Paciente  
As a Usuario do sistema  
I want to registrar, editar, remover e exibir um paciente  
So that eu gerencie os pacientes do consultorio  
  
Feature: Gerenciamento de Medico  
As a Usuario do sistema  
I want to registrar, editar, remover e exibir um medico  
So that eu gerencie os medicos do consultorio  
  
Feature: Busca de medico  
As a Usuario do sistema  
I want to buscar um medico informando o seu nome ou CRM  
So that eu visualize o medico desejado

Com base nas novas funcionalidade desejadas e na correção da atividade anterior, dividimos da seguinte forma as atividades:  
AJUSTES

1- consertar gerenciamento de consultas (Rochel)

2- feature Busca de consultas (Rochel)

3- consertar os .feature da entrega anterior (Branco)

4- Action executando os testes "O Actions não executa nenhum teste do cucumber ou teste de model. Falta executar esses testes após a linha 57 do arquivo do GitHub Actions." (Izabel)

NOVAS FEATURES

1- revisar Feature: Gerenciamento de Paciente (Luís Guilherme)

2- revisar Feature: Gerenciamento de Dentista (Luís Guilherme)

3- Feature: Busca de dentista (Izabel)

Combinamos que em cada atividade englobaria seus respectivos testes, de model e de cenários no caso das demais. Além disso, combinamos a execução correta dos testes no GitHub Actions.

c) O que foi feito?

* As histórias e seus respectivos testes seguiram a divisão citada acima.
* Correções dos problemas apontados pelo Codacy; (também conforme a divisão acima, cada um ficando responsável por suas atividades respectivas indicadas pelo Codacy)
* Postmortem da iteração; (Luís Guilherme)
* Release publicado.

d) O que não foi feito?

e) O que está planejado para a próxima iteração?

As próximas atividades serão incrementadas a depender das exigências feitas pelo professor para a próxima Release, em caso de atividades pendentes apontadas na correção, também serão implementadas as correções necessárias.

f) Lições aprendidas

Com o conhecimento aprimorado e tempo para desenvolver os testes, o grupo começou a utilizar o recurso como uma forma de ajuda para identificar quando alterações quebram coisas que a gente não previa ou não poderia ver apenas navegando pelo sistema. Também utilizamos melhor o nosso tempo, o que possibilitou um melhor aprendizado e resultados mais satisfatórios.